| 陵川县平城镇北召片区2026年特色旅居村以工代赈项目投资概算核定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 主要工程量 | 经济 指标 （元） | 合计 （万元） | 劳务报酬 （万元） |  |
| 一 | 建安工程费 |  |  | 779.31 | 351.41 |  |
| 1 | 道路工程 |  |  | 419.75 | 183.30 |  |
| 1.1 | 场地清理 | 29716.50㎡ | 2.59 | 7.71 | 5.71 |  |
| 1.2 | 拆除就建筑物、构筑物 | 1253.20m³ | 50.59 | 6.34 | 4.34 |  |
| 1.3 | 拆除混凝土路面 | 7429.13m³ | 94.78 | 70.41 | 48.98 |  |
| 1.4 | 地基处理换填碎石 | 5905.86m³ | 86.86 | 51.30 | 26.58 |  |
| 1.5 | 路面工程 |  |  | 283.99 |  |  |
| 1.5.1 | 混凝土路面25cmC30砼 | 24314㎡ | 60.12 | 146.18 | 50.28 |  |
| 1.5.2 | 20cm水泥稳定碎石基层 | 24314㎡ | 56.68 | 137.81 | 47.41 |  |
| 2 | 挡墙工程 |  |  | 359.56 | 168.11 |  |
| 2.1 | 土方 | 14858.20㎡ | 49.33 | 73.29 | 50.11 |  |
| 2.2 | 地基处理换填碎石 | 8952.34m³ | 86.86 | 77.76 | 39.87 |  |
| 2.3 | 浆砌片石边沟40*40 | 3153m³ | 304.79 | 96.10 | 46.40 |  |
| 2.4 | 浆砌片石护面墙 | 2300.78m³ | 488.57 | 112.41 | 31.73 |  |
| 二 | 工程其他费用 |  |  | 45.54 |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 建设工程费 | 0.82% | 6.38 |  |  |
| 2 | 工程监理费 | 建设工程费 | 1.53% | 11.89 |  |  |
| 3 | 可研报告费 | 3*0.7*89% |  | 1.86 |  |
| 4 | 勘察设计费 | 建设工程费 | 2.34% | 18.24 |  |
| 3.1 | 勘察费 | 建设工程费 | 0.31% | 2.38 |  |
| 3.2 | 设计费 | 建设工程费 | 2.04% | 15.86 |  |
| 5 | 施工图预算编制费 | 工程设计费 | 10% | 1.59 |  |
| 6 | 招标和控制价清单 | 建设工程费 | 0.40% | 3.10 |  |
| 7 | 工程保险费 | 总投资 | 3‰ | 2.48 |  |
| 三 | 项目总投资 | （一+二） |  | 824.85 |  |