| 陵川县附城镇里进掌2026年特色旅居村以工代赈项目 投资概算核定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 主要工程量 |  | 经济 指标 （元） | 合计 （万元） | 劳务报酬 （万元） |
| 一 | 建安工程费 |  |  |  | 798.90 | 333.24 |
| 1 | 路面 | 6381.00㎡ |  | 170.22 | 108.62 | 25.66 |
| 1.1 | 水泥稳定碎石(砂)加工 | 1276.20m³ |  | 181.92 | 23.22 | 1.28 |
| 1.2 | 厂拌基层混合料场外运输 | 1276.20m³ |  | 16.75 | 2.14 | 0.00 |
| 1.3 | 人工铺设水泥稳定碎石(砂)基层 | 6381.00㎡ |  | 7.26 | 4.63 | 1.55 |
| 1.4 | 人工铺设水泥混凝土面层 | 6381.00㎡ |  | 85.80 | 54.75 | 10.45 |
| 1.5 | 人工运输预拌混凝土 | 1301.72m³ |  | 166.37 | 21.66 | 11.48 |
| 1.6 | 人工铺设塑料膜养护 | 6381.00m³ |  | 3.49 | 2.22 | 0.91 |
| 2 | 挡土墙 | 8200.00m³ |  | 365.63 | 299.81 | 118.75 |
| 3 | 边沟 | 300.00m³ |  | 345.33 | 10.37 | 7.10 |
| 4 | 波形护栏 | 720.00m |  | 130.80 | 9.42 | 5.75 |
| 5 | 标牌 | 20块 |  | 817.50 | 1.64 | 0.49 |
| 6 | 河道挡土墙 | 3987.00m³ | 448.38 |  | 178.77 | 68.01 |
| 6.1 | 直立式浆砌片石路肩墙 | 3987.00m³ | 365.63 |  | 145.78 | 57.74 |
| 6.2 | 路基垫层碎石 | 1300.00m³ | 144.61 |  | 18.80 | 1.59 |
| 6.3 | 护栏 | 1085m | 130.80 |  | 14.19 | 8.68 |
| 7 | 土方 | 34016.0m³ | 55.94 |  | 190.28 | 107.47 |
| 7.1 | 机械开挖土方 | 2986.80m³ | 5.09 |  | 1.52 | 0.27 |
| 7.2 | 人工配合机械开挖土方 | 157.20m³ | 85.48 |  | 1.34 | 0.77 |
| 7.3 | 回填方 | 34016m³ | 55.10 |  | 187.42 | 106.44 |
| 二 | 工程其他费用 |  |  |  | 44.74 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 建设工程费 | 0.8% |  | 6.43 |  |
| 2 | 工程监理费 | 建设工程费 | 1.5% |  | 11.98 |  |
| 3 | 可研报告费 | 3*0.7*89% |  |  | 1.86 |  |
| 4 | 勘察设计费 | 建设工程费 | 2.3% |  | 18.38 |  |
| 4.1 | 勘察费 | 建设工程费 | 0.3% |  | 2.40 |  |
| 4.2 | 设计费 | 建设工程费 | 2.0% |  | 15.98 |  |
| 5 | 施工图预算编制费 | 工程设计费 | 10% |  | 1.60 |  |
| 6 | 工程量清单和控制价编制 | 建设工程费 | 0.36% |  | 2.89 |  |
| 7 | 工伤保险费 | 建设工程费 | 0.2% |  | 1.60 |  |
| 三 | 项目总投资 | （一+二） |  |  | 843.64 |  |