| 陵川县崇文镇岭常村2026年特色旅居配套基础设施建设以工代赈项目投资概算核定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 主要工程量 | 经济指标 （元） | 合计 （万元） | 劳务报酬 （万元） |
| 一 | 建安工程费 |  |  | 762.63 | 305.23 |
| 1 | 道路改造工程 | 2175m | 449.84 | 97.84 | 42.43 |
| 1.1 | 3.5m宽以内道路工程 | 1440m | 372.39 | 53.62 | 23.45 |
| 1.1.1 | 3.5m宽以内道路工程破除路面、清运渣土 | 1440m | 88.80 | 12.79 | 7.16 |
| 1.1.2 | 3.5m宽以内道路工程修复路面 | 1440m | 283.59 | 40.84 | 16.29 |
| 1.2 | 3.5-4.5m宽道路工程 | 735m | 601.59 | 44.22 | 18.98 |
| 1.2.1 | 3.5-4.5m宽道路工程破除路面、清运渣土 | 735m | 112.43 | 8.26 | 4.58 |
| 1.2.2 | 3.5-4.5m宽道路工程修复路面 | 735m | 489.16 | 35.95 | 14.4 |
| 2 | 场地硬化工程 | 4345㎡ | 174.77 | 75.94 | 32.82 |
| 2.1 | 改造场地硬化工程破除路面、清运渣土 | 4345㎡ | 42.15 | 18.32 | 9.92 |
| 2.2 | 改造场地硬化工程修复路面 | 4345㎡ | 132.62 | 57.62 | 22.89 |
| 3 | 挡土墙工程 | 2731m³ | 520.69 | 142.21 | 58.39 |
| 3.1 | 砌筑挡土墙工程挖填土方 | 2731m³ | 68.80 | 18.79 | 11.06 |
| 3.2 | 砌筑挡土墙工程砌挡土墙 | 2731m³ | 451.89 | 123.42 | 47.34 |
| 4 | 污水管网工程 | 2724m | 731.54 | 199.28 | 78.20 |
| 4.1 | 新建污水管网工程破除路面、清运渣土 | 2724m | 16.09 | 4.38 | 2.32 |
| 4.2 | 新建污水管网工程修复路面 | 2724m | 26.66 | 7.26 | 1.08 |
| 4.3 | 新建污水管网工程土石方 | 2724m | 303.11 | 82.57 | 43.50 |
| 4.4 | 新建污水管网工程管网工程 | 2724m | 75.99 | 20.70 | 3.97 |
| 4.5 | 新建污水管网工程井 | 2724m | 309.68 | 84.36 | 27.34 |
| 5 | 钢筋混凝土化粪池 | 330m³ | 2889.66 | 95.36 | 38.68 |
| 5.1 | 化粪池土石方开挖清运 | 4381.93m³ | 64.73 | 28.36 | 16.37 |
| 5.2 | 钢筋混凝土化粪池砌筑 | 330m³ | 2030.17 | 67.00 | 22.31 |
| 6 | 河道治理工程 | 2427m | 626.28 | 152.00 | 54.70 |
| 6.1 | 河道治理工程土石方 | 2427m | 208.25 | 50.54 | 26.00 |
| 6.2 | 河道治理工程 | 2427m | 418.03 | 101.45 | 28.70 |
| 二 | 工程其他费用 | 建设工程费 |  | 48.72 |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 建设工程费 | 1.10% | 8.39 |  |
| 2 | 工程监理费 | 建设工程费 | 1.57% | 12.00 |  |
| 3 | 可研报告费 | 4.55*0.7 |  | 3.18 |  |
| 4 | 勘察设计费 | 建设工程费 | 2.41% | 18.39 |  |
| 4.1 | 工程勘察费 | 建设工程费 | 0.31% | 2.40 |  |
| 4.2 | 工程设计费 | 建设工程费 | 2.10% | 15.99 |  |
| 5 | 施工图预算编制费 | 工程设计费 | 10% | 1.60 |  |
| 6 | 竣工图编制费 | 工程设计费 | 8% | 1.28 |  |
| 7 | 工程量清单及控制价编制费 | 建设工程费 | 0.21% | 1.60 |  |
| 8 | 工伤保险费 | 建设工程费 | 0.30% | 2.29 |  |
| 三 | 项目总投资 | （一+二） |  | 811.35 |  |